**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información del proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Ared espacio. |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Telegram (en línea). |
| Fecha | 3 de marzo de 2018. |
| Número de iteración | 1. |
| Personas convocadas a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |
| Personas que asistieron a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| * **Cada uno realizó sus actividades asignadas y cumplió con todas.** * **Hubo retroalimentación por parte del otro miembro del equipo en casi todas las actividades.** * **Hubo un análisis en equipo previo a cada actividad.** * **Se corrigieron las actividades que tenían algún error.** | * **No se cumplió con los tiempos de entrega al 100% de las actividades.** * **No se estimó siempre con precisión.** | * **Retroalimentación en todas las actividades.** * **Mayor comunicación.** * **Cumplir siempre con los tiempos de entrega.** * **Estimar con mayor precisión los tiempos de desarrollo de las actividades.** |