**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información del proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Ared espacio. |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Telegram (en línea). |
| Fecha | 17 de marzo de 2017. |
| Número de iteración | 2. |
| Personas convocadas a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |
| Personas que asistieron a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| * **Se cumplieron los tiempos de entrega de las actividades.** * **Hubo retroalimentación en todas las actividades.** | * **No se especificó correctamente la implementación de la interfaz gráfica en los diagramas de secuencia, se empleó mucho tiempo en la revisión y corrección.** | * **Se incluirán más actividades de análisis en conjunto.** * **Se mejorará la predicción de tiempo de realización de actividades.** |