**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información del proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Ared espacio. |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Facultad de estadística e informática, aula 103. |
| Fecha | 4 de abril de 2018. |
| Número de iteración | 3. |
| Personas convocadas a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |
| Personas que asistieron a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| * **Cada uno cumplió con sus tareas, a excepción de las tareas excedidas en el tiempo de planeación.** * **Hubo retroalimentación por parte del equipo en cada tarea.** | * **Se excedieron los tiempos de planeación por 16 días.** * **Hubo algunos desfaces en los tiempos de entregas entre 2 y 5 horas.** | * **Se planeará de acuerdo con los tiempos establecidos.** * **Se mejorará la estimación.** * **Se trabajará más rápido para intentar disminuir los desfaces.** * **Se detallará más la planeación.** |