**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información del proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Ared espacio. |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Telegram (en línea). |
| Fecha | 17 de mayo de 2018. |
| Número de iteración | 6. |
| Personas convocadas a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |
| Personas que asistieron a la reunión | 1. Mario Hurtado López. 2. Víctor Javier García Mascareñas. |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| * **No quedó ninguna actividad pendiente para iteraciones posteriores.** * **Hubo retroalimentación de parte del equipo para todas las actividades en proceso y terminadas.** | * **Algunas tareas duraron más de lo planeado.** * **Por primera vez en una iteración, se realizó la entrega con el tiempo muy encima.** | * **Se mejorará la estimación de tiempos para las actividades.** * **Se buscará dedicar más tiempo a la entrega.** |